Název projektu:

Konkurenceschopnost venkova

Registrační číslo projektu:

09/008/3310a/231/002207

Název vzdělávací akce (akce č.2)

"Rozvoj finanční kapacity – dotace"

TEST

Termín konání: 26. – 27. 10. 2011

Lektor: Mgr. Michal Jarolímek

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Testové otázky:

- Mezi základní charakteristické vlastnosti projektu patří:

  - Jedinečnost a dočasnost

  - Dočasnost a exkluzivita

  - Exkluzivita a opakovatelnost

- Projekty jako způsob řešení pracovních cílů jsou používány nejčastěji:

  - v oblasti veřejné správy

  - v oblasti školství

  - v oblasti stavebnictví

- Nedílnou součástí popisu jakéhokoliv projektu je:

  - cíle, záruky, místo realizace

  - harmonogram, rozpočet, rizika

  - pravidla realizace, vliv projektu na životní prostředí,

- Základním smyslem dotačního programu je:

  - rozdělit mezi vybrané příjemce finanční prostředky

  - vyvolat aktivitu k řešení problémů, které vyhlašovatel programu považuje za důležité a které neumí či nechce řešit sám

  - přenést odpovědnost za rozvojové aktivity  z veřejné správy na soukromý sektor

- Každý projekt má svého

  - Realizátora, cílovou skupinu a možné oponenty

  - Realizátora, právního zástupce a sponzora

  - Realizátora, poradce a tiskového mluvčího

- Mezi základní projektové fáze nepatří:

  - Provoz a udržitelnost výsledků projektu

  - Sestavení projektu

  - Zpracování monitorovací zprávy

- Mezi hlavní činnosti ve fázi realizace a administrativního ukončení projektu patří:

  - Řízení rizik

  - Specifikace cílů

  - Zpracování zpětné vazby pro plánování dalších projektů

- Při formulování projektového záměru by se nemělo zapomínat na popis:

  - Místa realizace

  - Cílových skupin

  - Programu, z kterého bude projekt dotován

- Jedna ze základních otázek, kterou by si měl každý realizátor projektu při jeho přípravě položit je:

  - Budu mít projekt mediální podporu ?

  - Bude projekt inovativní ?

  - Budou výsledky projektu dlouhodobě udržitelné ?

- Mezi významná rizika při přípravě projektů patří:

  - Výběrová řízení na dodavatele

  - Personální změny na straně poskytovatele dotace

  - Nedostatečná odborná kapacita žadatele

- Logický rámec je nástroj pro:

  - účtování projektu

  - realizaci výběrových řízení

  - plánování projektu

- Logický rámec se skládá.

  - z tří sloupců, které vyjadřují strom cílů, ověřitelné ukazatele a rizika

  - z čtyř sloupců, které vyjadřují strom cílů, ověřitelné ukazatele, zdroje k ověření a rizika/předpoklady

  - z čtyř sloupců, které vyjadřují silné stránky, slabé stránky, hrozby a příležitosti

- V případě projektu zaměřeného na rozšíření ubytovací kapacity penzionu je výstupem:

  - Počet ubytovaných za rok

  - Počet nově vzniklých lůžek

  - Příjem majitele z ubytovacích služeb

- V případě projektu zaměřeného na rozšíření truhlářské výroby může být výsledkem:

  - Zvýšení daňové výtěžnosti příslušné obce

  - Vytvoření nového pracovního místa

  - Velikost plochy, případně počet strojní technologie

- V případě projektu zaměřeného na realizaci vzdělávacího programu může být dopadem:

  - Počet účastníků programu

  - Počet účastníků programu, kteří získají kvalifikaci

  - Zvýšení příjmů absolventů programu

- Modře vyznačená část tabulky logického rámce je určena pro:

  - Předběžné podmínky

  - Aktivity projektu

  - Účel projektu

- Modře vyznačená část tabulky logického rámce je určena pro:

  - Předpoklady a rizika na úrovni výstupů

  - Předpoklady a rizika na úrovni vstupů

  - Časový rámec aktivit

- Modře vyznačená část tabulky logického rámce je určena pro:

  - Časový rámec aktivit

  - Aktivity projektu

  - Měřitelné indikátory na úrovni výstupů

- Modře vyznačená část tabulky logického rámce je určena pro:

  - Účel projektu

  - Měřitelné indikátory na úrovni výstupů

  - Měřitelné indikátory na úrovni výsledků

- Modře vyznačená část tabulky logického rámce je určena pro:

  - Předběžné podmínky

  - Aktivity projektu

  - Hlavní cíl

- Jaký společný znak lze najít mezi řízením kvality a řízením projektu ?

  - Úsilí minimalizovat náklady

  - Spokojenost cílových skupin

  - Povinnost zpracovávat monitorovací zprávy

- Prvním krokem v procesu řízení kvality projektu je:

  - Výběr a aplikace korekčních opatření

  - Měření cílových hodnot

  - Zpracování plánu řízení kvality projektu

- Změna v procesu realizace projektu je:

  - Přirozenou součástí projektového řízení

  - Charakteristickým znakem pro chybu v procesu projektového řízení¨

  - Signálem pro personální změnu v managementu projektu

- Mezi změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu patří:

  - Změna managera projektu

  - Změna rozpočtu

  - Změna místa realizace projektu

- Změnu statutárního orgánu v dotovaném projektu lze provést:

  - Bez souhlasu poskytovatele dotace

  - Pouze s předchozím souhlasem poskytovatele dotace

  - Pouze se souhlasem poskytovatele dotace, ale tento souhlas nemusí předcházet uvedené změně

- Mezi změny, které lze provést bez souhlasu poskytovatele dotace:

  - Přidávání položek způsobilých výdajů

  - Změna termínu předložení Žádosti o proplacení

  - Změna celkových způsobilých výdajů, která nepřesáhne 15% původních výdajů

- Mezi hlavní metody identifikace rizik patří

  - SWOT analýza

  - Metoda pokusu a omylu

  - Metoda brainwashing

- Dvěmi základními charakteristikami rizik jsou:

  - Pravděpodobnost a adekvátnost

  - Závažnost a četnost

  - Závažnost  a míra

- Závažnost rizika identifikuje

  - frekvence toho, že nastane riziková situace nebo se dané riziko projeví

  - jaká je míra nebezpečnosti rizika nebo rizikového faktoru pro projekt a jaké budou důsledky pro realizaci nebo hladký průběh projektu

  - postoj realizátora projektu k danému riziku a z toho vycházející postup při jeho omezování nebo eliminaci

- Z hlediska závažnosti rizika je nejvyšším stupněm riziko:

  - Katastrofické

  - Kritické

  - Nežádoucí